ANEXO VIII - PLANO DE TRABALHO

- 1. PROJETO STARTUP PARANÁ ANJO INOVADOR

(X) A proponente se enquadra no desenvolvimento de produtos (bens e/ou serviços). 1.2 (X) A proponente se enquadra em pelo menos uma das áreas abaixo: Processos inovadores nas áreas da Saúde, Cidades Inteligentes, Educação e Agricultura.

1.3 ODS: (marque as opções que o projeto se enquadra) ( ); 1. Erradicação da Pobreza; ( ); 2. Fome Zero e Agricultura Sustentável; ( ); 3. Saúde de Qualidade. ( ); 4. Educação de Qualidade; ( ); 5. Igualdade de Gênero; ( ); 6. Água Limpa e Saneamento. ( ); 7. Energia Limpa e Acessível; (X); 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico; (X); 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura. ( ); 10. Redução das Desigualdades; (X); 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis; ( ); 12. Consumo e Produção Responsáveis. ( ); 13. Ação contra a Mudança Global do Clima; ( ); 14. Vida na Água; ( ); 15. Vida Terrestre. (X); 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes; (X); 17. Parcerias e Meios de Implementação; ( ).

2. DAS TEMÁTICAS

Selecione uma das áreas temáticas, constantes no Edital na qual o projeto se enquadre: Área Temática: (marque pelo menos uma opção) ( ); Saúde. (X); Cidades Inteligentes. ( ); Educação. ( ); Agricultura. As descrições de cada uma das áreas do Edital está disponível em: https://www.inova.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2024-04/editaleanexosfinalizadosparanaanjoinovador2024.pdf

2.1 ÁREAS PRIORITÁRIAS DO CONSELHO PARANAENSE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CCT-PR)

Selecione as áreas prioritárias, constantes no CTT-PR na qual o projeto se enquadre: Área Prioritária (marque pelo menos uma opção): ( ); Agricultura & Negócios. ( ); Biotecnologia & Saúde. ( ); Energias Sustentáveis/Renováveis (Energias Inteligentes). (X); Cidades Inteligentes. (X); Sociedade, Educação e Economia. As descrições de cada uma das áreas prioritárias do CCT está disponível em: https://www.inova.pr.gov.br/Pagina/Politicas-e-Diretrizes

3. TÍTULO DO PROJETO

DIGIURBAN — Plataforma Inteligente de Gestão Pública Municipal para Cidades Inteligentes.

| 4. VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS (valor da subvenção) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Outras despesas de CUSTEIO | INVESTIMENTOS | Total |
| R$ 237.500,00 | R$ 0,00 | R$ 237.500,00 |

| 4.1 VALOR DOS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA (mínimo de 5% do valor total solicitado) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Outras despesas de CUSTEIO | INVESTIMENTOS | Total |
| R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 |

| 4.2 VALOR TOTAL DOS RECURSOS DO PROJETO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Outras despesas de CUSTEIO | INVESTIMENTOS | Total |
| R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |

5. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Duração: 12 meses

Início: Facultado à liberação de recurso

6. STARTUP PROPONENTE

Proponente Nome Fantasia: DigiUrban CNPJ: [PREENCHER] Endereço: [PREENCHER] CEP: [PREENCHER] Cidade/Estado: [PREENCHER] Telefone fixo e celular: [PREENCHER] e-mail: fernandinhomartins040@gmail.com

6.1 REPRESENTANTE LEGAL DA STARTUP PROPONENTE

Nome do Representante legal: Fernando Martins Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): [PREENCHER] CPF: [PREENCHER] Rua: [PREENCHER] CEP: [PREENCHER] Cidade/Estado: [PREENCHER] Telefone: [PREENCHER] e-mail: fernandinhomartins040@gmail.com

7. RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO DO PROJETO

Nome: Fernando Martins Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): [PREENCHER] CPF: [PREENCHER] Formação profissional: Empreendedor e Desenvolvedor de Tecnologia Titulação (graduação e pós-graduação): [PREENCHER] Telefone fixo e celular: [PREENCHER] Endereço residencial: [PREENCHER] CEP: [PREENCHER] Cidade/Estado: [PREENCHER] e-mail: fernandinhomartins040@gmail.com

8. RESPONSÁVEL FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: [PREENCHER] Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): [PREENCHER] CPF: [PREENCHER] Formação profissional: [PREENCHER] Titulação (graduação e pós-graduação): [PREENCHER] Telefone fixo e celular: [PREENCHER] Endereço residencial: [PREENCHER] CEP: [PREENCHER] Cidade/Estado: [PREENCHER] e-mail: [PREENCHER]

| 9. EQUIPE DO PROJETO (Recursos Humanos) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nome | Formação | Função no Projeto | Email | Telefone (fixo e celular) |
| 1 | Fernando Martins | Tecnologia e Gestão | Coordenação Geral | fernandinhomartins040@gmail.com | [PREENCHER] |
| 2 | A definir | Ciência da Computação | Desenvolvimento Full Stack | A definir | A definir |
| 3 | A definir | Design / Sistemas da Informação | UX/UI e Interface | A definir | A definir |
| 4 | A definir | Marketing / Administração | Estratégia Comercial | A definir | A definir |
| 5 | A definir | Redes / Segurança da Informação | Infraestrutura Cloud | A definir | A definir |

10. DESCRIÇÃO DO PROJETO

10.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA: RAZÕES QUE JUSTIFICAM A REALIZAÇÃO DO PROJETO

Grande parte dos municípios brasileiros de pequeno e médio porte encontra-se excluída da transformação digital devido aos altos custos de licenciamento e implantação de sistemas de gestão legados. Atualmente, os processos de atendimento (Saúde, Educação, Protocolo, Assistência Social) são fragmentados, dependentes de papel e telefone, gerando filas, ineficiência no uso do dinheiro público e falta de transparência para o cidadão. O projeto DigiUrban justifica-se pela necessidade urgente de democratizar o conceito de "Smart City" através de um modelo SaaS acessível. A inovação central reside na implementação de Inteligência Artificial Local (LLMs como llama.cpp e Qwen rodando em infraestrutura própria), que automatiza o atendimento sem que dados sensíveis dos cidadãos sejam processados por APIs externas (como a OpenAI), garantindo total aderência à LGPD "by design" e modernizando a máquina pública com baixo custo.

10.2 OBJETO DO PROJETO

Realizar as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) necessárias para elevar a plataforma GovTech DigiUrban do TRL 5 (MVP validado internamente) ao TRL 8/9 (sistema implantado e operacional em ambiente real), validar sua eficácia em projeto piloto com município paranaense parceiro e estruturar o modelo de difusão comercial da solução como SaaS escalável para prefeituras de pequeno e médio porte do Paraná e do Brasil.

10.3 METAS A SEREM ATINGIDAS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Meta 1 — Evolução da Infraestrutura Tecnológica (Meses 1-4) Evolução e otimização da arquitetura SaaS, banco de dados (PostgreSQL + Prisma) e ambiente cloud nativo. Indicador: deploy estável em produção com uptime ≥ 99,5% e tempo de resposta médio da API ≤ 500ms. Meta 2 — Inteligência Artificial Local e Automação (Meses 2-7) Integração do motor llama.cpp com modelo Qwen 1.7B, pipeline RAG e fluxos conversacionais do DigiBot. Indicador: taxa de resolução automática de solicitações ≥ 70% sem intervenção humana; tempo de resposta do chatbot ≤ 3 segundos. Meta 3 — Módulos de Gestão, Segurança e LGPD (Meses 4-9) Finalização dos módulos de Saúde (agendamento, farmácia, TFD), Educação, Assistência Social, Portal do Cidadão e assinatura digital nativa. Adequação LGPD documentada por consultoria jurídica especializada. Indicador: 100% das funcionalidades do MVP validadas com zero dados de cidadão processados em servidores externos. Meta 4 — Projeto Piloto e Validação Real (Meses 8-12) Implantação operacional em pelo menos 1 município paranaense parceiro. Indicadores: mínimo de 500 protocolos digitais abertos no sistema; taxa de adoção pelos servidores ≥ 60%; Termo de Cumprimento emitido pela prefeitura parceira; mínimo de 500 cidadãos cadastrados no portal. Meta 5 — Estruturação Comercial e Marketing (Meses 6-12) Plano de mídia digital, branding e material comercial para captação de municípios paranaenses. Publicidade digital limitada a ≤ 10% dos recursos do Fundo Paraná. Indicador: pipeline comercial com ≥ 5 prefeituras em processo de negociação ao término do projeto. Meta 6 — Gestão Administrativa e Prestação de Contas (Meses 1-12) Coordenação geral do projeto, retirada de pró-labore via contrapartida da empresa e elaboração de 4 Relatórios de Acompanhamento Físico bimestrais (Anexo X do Edital). Indicador: 100% dos relatórios entregues no prazo com comprovação documental completa.

11.4 PLANO DE TRABALHO SINTÉTICO DO PROJETO Cronograma de Atividades

| Descrição das Atividades |  |  | IF Indicador Físico |  | IP Previsão de Execução do Objeto (meses) |  | IE % Etapa no Projeto | Recursos |  | Total (R$) | IR % Orçamentário/ Financeiro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Metas a serem atingidas | Etapas de Execução | Unidade | Qtde | Início* | Fim* |  | Fundo Paraná | Contrapartida |  |  |
| 1 | Evolução da Infraestrutura Tecnológica | Desenvolvimento e otimização da arquitetura SaaS, banco de dados e ambiente cloud | Módulo | 1 | 1 | 4 | 20% | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 18% |
| 2 | Inteligência Artificial e Automação | Integração llama.cpp, Qwen 1.7B, RAG, fluxos DigiBot e indexação OpenSearch | Sistema | 1 | 2 | 7 | 25% | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 26% |
| 3 | Módulos de Gestão, Segurança e LGPD | Portal do cidadão, módulos Saúde/Educação/Social, Assinatura Digital e LGPD | Módulo | 3 | 4 | 9 | 25% | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 26% |
| 4 | Projeto Piloto e Validação Real | Diagnóstico, importação de dados e capacitação dos servidores nas prefeituras parceiras | Piloto | 1 | 8 | 12 | 15% | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 11% |
| 5 | Estruturação Comercial e Marketing | Publicidade digital, branding e material comercial para captação de municípios (Máx. 10%) | Plano | 1 | 6 | 12 | 10% | R$ 23.500,00 | R$ 0,00 | R$ 23.500,00 | 9% |
| 6 | Gestão Administrativa e Prestação de Contas | Encerramento, validacao e preparacao para escala — Avaliacao final com municipios piloto — Relatorio tecnico de resultados e metricas atingidas — Plano de expansao SaaS para novos municipios — Entrega final ao Fundo Parana: documentacao, codigo e metricas — Contrapartida economica: codebase proprietario, MVP validado e infraestrutura tecnologica ja desenvolvida (avaliados em R$ 12.500) | Relatórios | 4 | 1 | 12 | 5% | R$ 11.000,00 | R$ 12.500,00 | R$ 23.500,00 | 10% |
| TOTAL – Início e Conclusão do Objeto |  |  |  |  | 1 | 12 | 100% | R$ 237.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 250.000,00 | 100% |

* Considerar Mês 01 o primeiro mês da execução do projeto. Indicadores que serão utilizados para aferição do atingimento das metas:

IF: O Indicador Físico é a unidade que indica à medida que melhor caracteriza o produto de cada Etapa.

IP: O Indicador de Previsão de Execução do Objeto se refere ao tempo de desenvolvimento de cada Etapa.

IE: O Indicador do % de execução da Etapa em relação ao total do Projeto.

IR: O Indicador de Recursos Orçamentário/Financeiro se refere ao % de recursos a serem utilizados para a execução da Etapa. A execução deste será considerada como parâmetro para a liberação dos repasses.

Ex. Meta: Promover pesquisa científica. Etapa: aquisição de equipamento.   Indicador Físico: Unidade: Espectrofotômetro. Quantidade:0

10.5 PLANO DE APLICAÇÃO

Neste plano de aplicação deve ser apensada cópia dos orçamentos e PLANILHA CONSOLIDADA DE ORÇAMENTO PRELIMINAR, visando demonstrar a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado). Plano de Aplicação dos Recursos. Natureza da Despesa/ Especificação; Valor; Fundo Paraná; Contrapartida. (Registrar o valor em unidades monetárias para cada elementos de despesa); (Registrar o valor, em unidades monetárias, para cada elemento de despesa); (Registrar o valor, em unidades monetárias, para cada elemento de despesa). 1. Pró-labore (via Contrapartida da empresa — R$ 0,00 do Fundo Paraná); R$ 12.500,00; R$ 0,00; R$ 12.500,00. Sócio 1 — Fernando Martins Retirada do fundador durante 12 meses do projeto Cobre custo de oportunidade do período de P&D (100% Contrapartida Econômica — não onera o Fundo Paraná); R$ 12.500,00; R$ 0,00; R$ 12.500,00. 2. Despesas com Viagens, Diárias e Locomoção (Elegível — Limite 10% do Fundo Paraná = R$ 23.750,00 max.); R$ 0,00; R$ 0,00; R$ 0,00. Deslocamento para implantação e suporte piloto nos municípios (Não utilizado neste ciclo — recurso reservado para fase de escala); R$ 0,00; R$ 0,00; R$ 0,00. 3. Locação de Equipamentos e Bens Móveis (Elegível pelo edital — Não utilizado neste ciclo); R$ 0,00; R$ 0,00; R$ 0,00. —; R$ 0,00; R$ 0,00; R$ 0,00. 4. Serviços de Nuvem e Computação (Categoria elegível — Slide 13 do Workshop Anjo Inovador 3); R$ 69.000,00; R$ 69.000,00; R$ 0,00. Hospedagem Cloud, VPS e IA Local (AWS/Hetzner/DigitalOcean) Servidores de produção do DigiUrban SaaS — 12 meses Inclui instância LLM local (llama.cpp) para DigiBot; R$ 51.000,00; R$ 51.000,00; R$ 0,00. Licenças de Serviços Digitais SaaS — 12 meses DevOps, CI/CD, monitoramento, segurança e colaboração (GitHub, Sentry, Cloudflare, ferramentas de QA); R$ 18.000,00; R$ 18.000,00; R$ 0,00. 5. Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica (PJ) (Categoria elegível — Slide 13 do Workshop Anjo Inovador 3) Publicidade Digital inclusa: R$ 23.500 = 9,87% do Fundo < Limite 10%; R$ 168.500,00; R$ 168.500,00; R$ 0,00. Desenvolvimento de Software — Backend, Frontend e IA/ML Engenheiros PJ: Backend Node.js/Prisma, Frontend Next.js, Integrações (DIGIBOT IA, LGPD, multitenancy, APIs municipais) Período: 12 meses de desenvolvimento e implantação; R$ 121.000,00; R$ 121.000,00; R$ 0,00. Consultoria LGPD e Segurança da Informação (PJ) — R$ 24.000,00 Adequação à LGPD, DPIA, relatórios de privacidade, homologação Publicidade Digital (PJ) — R$ 23.500,00 (9,87% do Fundo Paraná) Marketing de performance, branding institucional e lançamento SaaS (Dentro do limite de 10% do Fundo Paraná — elegível conforme Slide 13); R$ 47.500,00; R$ 47.500,00; R$ 0,00. TOTAL DO PROJETO; R$ 250.000,00; R$ 237.500,00; R$ 12.500,00. POSIÇÕES; TIPO; MÉDIA SALARIAL OU DE SERVIÇO; FONTES (TRÊS ORÇAMENTOS/FONTES CADA). Serviços de Nuvem e Computação Cloud/VPS (AWS, Hetzner, DigitalOcean) — R$ 51.000,00 SaaS DevOps/CI-CD (GitHub, Sentry, Cloudflare) — R$ 18.000,00; CNPJ [PREENCHER CNPJ do fornecedor principal]; R$ 69.000,00/ano total (R$ 51.000,00 Cloud + R$ 18.000,00 SaaS); [PREENCHER — 3 links/orcamentos] Opcao 1: [link cotacao AWS/Azure/GCP] Opcao 2: [link cotacao Hetzner/DigitalOcean] Opcao 3: [link cotacao Locaweb/KingHost/UOL]. (A) Desenvolvimento de Software Backend/Frontend/IA — R$ 121.000,00 Fabrica de software ou engenheiros PJ (Node.js, Next.js, Prisma) (B) Consultoria LGPD e Seguranca da Informacao — R$ 24.000,00 Escritorio juridico/tecnico especializado em LGPD (C) Publicidade Digital — R$ 23.500,00 (9,87% do Fundo < 10%) Agencia de marketing digital / performance / branding SaaS; CNPJ (PJ) [PREENCHER] CNPJ (PJ) [PREENCHER] CNPJ (PJ) [PREENCHER]; R$ 121.000,00 R$ 24.000,00 R$ 23.500,00 (9,87% Fundo < 10%); [A] 3 propostas de fabrica de software: Proposta 1: [link/arquivo] Proposta 2: [link/arquivo] Proposta 3: [link/arquivo] [B] 3 orcamentos LGPD/juridico: Orcamento 1: [link/arquivo] Orcamento 2: [link/arquivo] Orcamento 3: [link/arquivo] [C] 3 orcamentos publicidade digital: Orcamento 1: [link/arquivo] Orcamento 2: [link/arquivo] Orcamento 3: [link/arquivo]. Obs: Ao final do projeto, a devolução de possíveis saldos remanescentes do plano de aplicação deverá atender ao disposto no Edital de Chamamento Público e no Termo de Outorga.

10.6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O desembolso será realizado em duas parcelas conforme cronograma aprovado: 1º Repasse: R$ 125.000,00 Destinado à contratação de serviços especializados de desenvolvimento de software (PJ), hospedagem de infraestrutura cloud e LLM local, e início das atividades das Metas 1 e 2. 2º Repasse: R$ 112.500,00 Destinado à continuidade do desenvolvimento (Meta 3), implantação do projeto piloto (Meta 4), publicidade digital para inserção comercial (Meta 5), coordenação administrativa e prestação de contas final (Meta 6). Os recursos serão movimentados exclusivamente por meios eletrônicos rastreáveis em conta bancária exclusiva do projeto, conforme exigido pelo edital.

10.7 CONCLUSÃO DAS ETAPAS PROGRAMADAS

A comprovação do sucesso das etapas será feita bimestral e trimestralmente via Relatórios de Acompanhamento Físico (Anexo X do Edital). As evidências técnicas incluirão relatórios de commits do repositório Git, prints de dashboards operacionais, validação das 88 rotas de backend documentadas, implantação de contêineres e emissão do Termo de Cumprimento pelo município que receber o piloto.

10.8 PÚBLICO-ALVO

Prefeituras Municipais do Estado do Paraná (secretarias e gestores públicos) e a população local (cidadãos que buscam acesso digital a serviços de saúde, educação e assistência social).

10.9 QUANTIDADE DE PESSOAS A SEREM DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELO PROJETO

Estima-se beneficiar diretamente cerca de 10.000 a 15.000 cidadãos e 500 servidores públicos na fase de implantação do Piloto (focando em municípios de pequeno porte do Paraná).

10.10 QUAL A FAIXA ETÁRIA DE BENEFICIÁRIOS A SEREM ATENDIDOS

( ) 0 a 18 ( ) 19 a 40 ( ) 41 a 60 ( ) Mais de 60 (X) Todas as faixas etárias

10.11 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

TRL INICIAL (atual): 5 — Tecnologia validada em ambiente relevante. A plataforma DigiUrban possui MVP funcional com 88 rotas de API operacionais, 171 modelos de dados implementados, módulos de saúde e chatbot com IA testados internamente e 220+ páginas de frontend mapeadas e funcionais. TRL FINAL ESPERADO: 8/9 — Sistema completo e qualificado, com implantação piloto comprovada em ambiente operacional real (prefeitura municipal). METODOLOGIA DE EXECUÇÃO: O projeto será conduzido sob metodologia ágil (Scrum/Kanban) com sprints quinzenais e revisões bimestrais alinhadas à entrega dos Relatórios de Acompanhamento Físico (Anexo X do Edital). As atividades de P&D concentram-se em: 1. Pesquisa aplicada em LLMs locais (llama.cpp + Qwen 1.7B): desenvolvimento do motor de RAG (Retrieval-Augmented Generation) adaptado ao domínio da gestão pública; 2. Engenharia de software de alta complexidade: arquitetura multitenant SaaS, orquestração de microserviços com Docker, pipeline de dados com BullMQ e OpenSearch; 3. Implantação piloto controlada: segue as etapas de (a) diagnóstico de infraestrutura municipal, (b) importação e sanitização de base de dados legada, (c) capacitação gamificada dos servidores públicos e (d) abertura do Portal do Cidadão com suporte via chatbot automatizado; 4. Monitoramento contínuo: dashboards operacionais e logs via OpenSearch permitem aferição quantitativa de indicadores (SLA, taxa de adoção, protocolos digitalizados); 5. Adequação LGPD: toda a inferência de IA ocorre on-premise — nenhum dado do cidadão é enviado a APIs externas, garantindo conformidade by design.

10.12 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

Produto principal: Plataforma GovTech SaaS "DigiUrban" — sistema integrado de gestão pública municipal com IA local. Nível de Maturidade Tecnológica: — TRL inicial (momento da inscrição): 5 — TRL final esperado ao término do projeto (12 meses): 8/9 Entregas previstas ao longo do projeto: 1. Catálogo Digital de Serviços Municipais — plataforma web responsiva com formulários dinâmicos por tipo de solicitação; 2. Portal do Cidadão — ambiente autenticado para abertura, acompanhamento e avaliação de protocolos administrativos; 3. Módulo de Saúde — agendamento de consultas, controle de estoque de farmácia, gestão de TFD e prontuário eletrônico; 4. Motor de IA Local (DigiBot) — chatbot conversacional baseado em LLM on-premise (llama.cpp + Qwen 1.7B) com RAG para atendimento automático 24/7; 5. Assinatura Digital Nativa — geração e assinatura automática de documentos com certificados X.509 e validação pública; 6. Sistema de Analytics e KPIs — dashboards executivos por perfil (servidor, coordenador, gestor, prefeito); 7. Implantação Piloto Operacional — sistema em produção em pelo menos 1 município do Paraná, com Termo de Cumprimento emitido pela prefeitura parceira.

10.13 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

O DigiUrban contribui de forma pioneira para o ecossistema paranaense de inovação em três dimensões: 1. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL RESPONSÁVEL (alinhado ao desafio estratégico prioritário da PECTI 2024-2030 e CCT-PR): O projeto implementa LLMs (Large Language Models) on-premise com llama.cpp e Qwen 1.7B — modelo open-source — sem enviar nenhum dado de cidadão a APIs externas (OpenAI, Google, etc.). Isso resolve simultaneamente o desafio de IA Responsável, privacidade LGPD e soberania de dados públicos municipais. 2. EQUAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO EXCEPCIONAL: O DigiUrban substitui a contratação de 3 a 5 sistemas legados fragmentados (gestão de protocolos, saúde, farmácia, email institucional, chatbot) por uma única plataforma SaaS de baixo custo mensal. Para municípios de pequeno e médio porte, isso representa redução estimada de 60-80% no gasto com TI administrativa. 3. GERAÇÃO DE CONHECIMENTO NOVO: O projeto realiza P&D aplicado na integração de técnicas de RAG (Retrieval-Augmented Generation) ao domínio específico de documentos municipais (legislação, procedimentos, serviços), área ainda inexplorada na literatura nacional de GovTech. Os resultados serão documentados e podem ser transferidos para outros municípios e estados, amplificando o impacto do investimento público paranaense.

10.14 CONTRIBUIÇÃO NÃO FINANCEIRA DA PROPONENTE

A empresa aportará no projeto todo o código-fonte proprietário já elaborado e estabilizado na fase de Produto Mínimo Viável (MVP), o qual conta atualmente com 106 arquivos de backend, 5 serviços paralelos configurados e a arquitetura multitenant pronta. Também contribuirá com a dedicação intelectual integral do fundador e o conhecimento acumulado sobre as dores reais da gestão pública municipal.

10.15 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO

Palmital/PR e Guarapuava/PR (ambiente de testes piloto iniciais), com expansão estadual prevista para a fase pós-projeto.

| 10.16 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR PLANO DE CONTINGENCIAMENTO |  |
| --- | --- |
| MATRIZ DE RISCO | Plano de resposta (Identificar os principais riscos técnicos, operacionais, regulatórios e de mercado do projeto, apresentando, para cada risco): |
| Descrição do evento de risco | Risco 1 — Tecnológico: Lentidão nas respostas do chatbot devido ao alto custo computacional do LLM Local. Risco 2 — Operacional: Resistência cultural dos servidores públicos na adoção da nova plataforma. |
| Causa Provável | Risco 1: Volume simultâneo elevado de cidadãos acessando a plataforma na implantação. Risco 2: Cultura organizacional engessada e medo de novas tecnologias. |
| Consequência esperada | Risco 1: Baixa adoção inicial e frustração do usuário. Risco 2: Baixa alimentação de dados no sistema, inviabilizando os relatórios preditivos. |
| Etapa/fase de execução impactada | Risco 1: Meta 4 — Projeto Piloto. Risco 2: Meta 4 e 5 — Piloto e Expansão. |
| TRL relacionado ao risco | Risco 1: TRL 6/7 Risco 2: TRL 8 |
| Probabilidade de ocorrência | Risco 1: Média Risco 2: Alta |
| Impacto no projeto | Risco 1: Médio Risco 2: Alto |
| Nível de criticidade | Risco 1: Moderado Risco 2: Crítico |
| Medidas preventivas/mitigadoras | Risco 1: Utilização de modelos hiperotimizados (Qwen 1.7B) e sistema de cache semântico de respostas. Risco 2: Design de interface focado em UX altamente intuitivo e integração com canais conhecidos (WhatsApp/Web). |
| Plano de contingência | Risco 1: Escalonamento horizontal imediato do cluster na nuvem e limitação temporária da rota de RAG. Risco 2: Intervenção presencial pela equipe de sucesso do cliente com treinamentos gamificados e manuais de adoção rápida. |
| Responsável pelo monitoramento | Risco 1: Coordenador do Projeto / Líder Técnico Cloud. Risco 2: Responsável por UX/UI e Comercial. |
| Indicador ou marco de acompanhamento | Risco 1: Tempo médio de resposta do servidor (SLA < 3 segundos). Risco 2: Taxa de adoção semanal e criação de protocolos dentro da plataforma pelos servidores. |
| *A matriz de riscos deverá ser compatível com a complexidade do projeto e será utilizada como referência para o acompanhamento técnico da execução. Eventuais alterações relevantes na matriz de riscos deverão ser justificadas e reportadas nos relatórios periódicos de acompanhamento. |  |

10.17 IMPACTOS SOCIOECONÔMICO DO PROJETO

IMPACTO ECONÔMICO (ODS 8 e 9): — Redução estimada de 60-80% no custo de TI administrativa para prefeituras de pequeno porte (substituição de múltiplos sistemas legados por solução SaaS unificada); — Geração de [INSERIR Nº] empregos qualificados diretos no Paraná durante o projeto (desenvolvedores PJ, especialista LGPD, profissional de marketing digital); — Estímulo ao ecossistema GovTech paranaense com modelo de negócio replicável para os 399 municípios do Paraná. IMPACTO SOCIAL (ODS 11 e 16): — Estimativa de 10.000 a 15.000 cidadãos impactados diretamente na fase piloto, com acesso digital a serviços de saúde, educação e assistência social; — Redução do tempo médio de atendimento de demandas públicas de dias/semanas para horas (via automação de protocolos e chatbot 24/7); — Aumento de transparência: cidadão acompanha em tempo real o status de sua solicitação, com histórico completo de tramitação; — Conformidade total com LGPD: IA local garante que dados de cidadãos paranaenses permaneçam sob jurisdição e controle municipal. IMPACTO AMBIENTAL (ODS 11 — Cidades Sustentáveis): — Eliminação de processos em papel: estimativa de redução de 50.000+ folhas/mês por município após implantação; — Redução de deslocamentos físicos ao digitalizar serviços públicos presenciais.

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EMPRESA PROPONENTE

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

A DigiUrban nasceu da vivência prática e diária com as deficiências da administração pública municipal em cidades do interior do Paraná. Observando o gap tecnológico e financeiro que exclui prefeituras de pequeno porte do conceito de "Smart Cities", a empresa foi fundada com o propósito de criar uma solução GovTech capaz de unificar todos os departamentos públicos em um único ecossistema SaaS de baixo custo. A empresa possui CNPJ ativo no Estado do Paraná desde [INSERIR MÊS/ANO DE ABERTURA] e está vinculada a [INSERIR NOME DA INCUBADORA/PARQUE TECNOLÓGICO/AMBIENTE DE INOVAÇÃO], comprometida com o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para o setor público. Com um MVP altamente maturado (TRL 5), comprovando a viabilidade técnica de modelos de IA locais para proteção de dados do cidadão, a empresa conta com 106 arquivos de backend implementados, 5 serviços especializados em operação e arquitetura multitenant pronta para atender múltiplos municípios simultaneamente. O projeto tem potencial de geração de [INSERIR Nº] empregos qualificados diretos no Paraná ao longo dos 12 meses de execução, incluindo desenvolvedores, especialista em segurança/LGPD e profissional de marketing digital. [NOTA PARA O FUNDADOR: Substitua os campos entre colchetes antes da submissão. O vínculo com incubadora/parque tecnológico É REQUISITO DE ELEGIBILIDADE — sem ele a proposta será desclassificada.]

| 12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SIMPLIFICADO |  |
| --- | --- |
| 12.1 TABELA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SIMPLIFICADO |  |
| 1º REPASSE | 2º REPASSE |
| R$ 125.000,00 | R$ 112.500,00 |

13. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

13.1 TERMO DE COMPROMISSO Na qualidade de representante legal da proponente, estou de acordo e aprovo a proposta apresentada. Declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência dos recursos aportados no projeto. ________________________________________________________ Fernando Martins Representante Legal da Empresa Proponente ___________________________________________________________ Fernando Martins Coordenador do Projeto _____________________________________________________________ Fernando Martins Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto _____________________________________________________________ [PREENCHER NOME DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO] Responsável Financeiro do Projeto _____________________________________________________________ Fernando Martins Responsável pelo Controle Interno da Empresa Proponente

Aprovo o Presente Plano de Trabalho.

| MARCOS VITÓRIO STAMM | NOME |
| --- | --- |
| Secretário de Estado da Inovação e Inteligência Artificial | Representante Legal da proponente |